Отчёт

ООО Управляющей  Компании «Верхний посад»

о выполнении договора управления многоквартирным

домом № 76 по ул. Кирова

за период с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИЛЬЦЫ

По Вашему дому:                                                                                   начислено        поступило     переплата

на  текущий ремонт                                                                               80 382,85          81 230,64             847,79

Выполнены следующие виды работ за счёт средств  текущего ремонта на сумму :

| № | Вид работ | ед. изм. | Кол-во | Сумма (руб). |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| январь | Уборка снега и наледи с кровли | м2 | 16,0 | 716,32 |
| февраль | Уборка снега и наледи с кровли | м2 | 61,0 | 2 730,97 |
|  | Периодическая проверка вентканалов | кан. | 24 | 708,00 |
| март | Периодическая проверка дымоходов | кан. | 16 | 900,00 |
| апрель | Выполнения нет |  |  |  |
| май | Ремонт водосточных труб, навес отвода, ремонт ухвата | пм/шт/шт | 4,8/2/2 | 3 288,81 |
| июнь | Периодическая проверка дымоходов | кан. | 12 | 720,00 |
|  | Проверка, прочистка вентканалов кв. 17 | кан. | 2 | 1 292,00 |
| июль | Промывка системы отопления | дом | 1 | 21 802,65 |
| август | Выполнения нет |  |  |  |
| сентябрь | Ремонт кровли над входом в подвал | м2 | 15,3 | 24 169,41 |
|  | Проверка, прочистка вентканалов кв. 27 | кан. | 2 | 1 244,00 |
|  | Периодическая проверка вентканалов | кан. | 24 | 708,00 |
| октябрь | Периодическая проверка дымоходов | кан. | 14 | 810,00 |
| ноябрь | Установка гидравлического доводчика на входную дверь 1й п-д Ремонт балконной плиты кв.25 | шт м2 | 1 3,0 | 3 517,22 |
|  | Уборка снега и наледи с кровли | м2 | 14,0 | 626,78 |
|  | Уборка снега и наледи с кровли | м2 | 5,0 | 223,85 |
|  | Проверка, прочистка вентканалов кв. 7 Проверка, прочистка вентканалов кв. 21 Проверка, прочистка вентканалов кв. 35 Проверка, прочистка вентканалов кв. 3 Проверка, прочистка вентканалов кв. 32 | кан. кан. кан. кан. кан. | 2 2 2 2 2 | 4 215,00 |
| декабрь | Выполнения нет |  |  |  |
|  | Итого по текущему ремонту | мес | 12 | 67 673,01 |

Директор ООО УК «Верхний посад»                                                                          Л.В.Серов

Уважаемые собственники и наниматели!

Более  подробную информацию о выполненных работах

(Форма 2. 8 Приказа Минстроя России №882/ПР  от 22.12.2014г.)

Вы можете получить  ООО УК «Верхний посад»

по адресу ул. Благовещенская  102

тел. 72-20-11